|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades dentro de los tiempos inicialmente definidos. He avanzado principalmente en la autenticación, los permisos, las APIs REST y la integración de SIGET, pero revisar errores y compatibilizar cambios del equipo ha requerido más tiempo del previsto. El uso de Python, PostgreSQL y Docker ha facilitado el desarrollo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades revisando la documentación y contrastándola con el código antes de modificar una funcionalidad. Cuando aparece un error, intento reproducirlo y comprobar su solución con pruebas, especialmente en permisos y persistencia en PostgreSQL. También he trabajado en corregir diferencias entre las respuestas de las APIs y lo que espera el escritorio.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi aporte de forma positiva, especialmente en backend, seguridad e integración. He trabajado en autenticación, permisos RBAC, APIs REST, pruebas y documentación técnica. También participé en integrar la aplicación de escritorio y completar funciones del portal Web, reforzando las interfaces que antes identifiqué como una debilidad. Para mejorar, necesito estimar mejor los tiempos y registrar las evidencias junto con cada avance.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Actualmente no tengo inquietudes sobre cómo proseguir, ya que las reuniones aclaran los próximos pasos, los correos comunican los temas importantes y confío en que cada integrante cumplirá con su parte.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Cada integrante tiene claras las actividades que debe realizar, por lo que no considero necesario redistribuir el trabajo en este momento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha permitido integrar distintos módulos de SIGET. Destaco el uso de GitHub y Trello para organizar y revisar los avances. Podemos mejorar la coordinación antes de modificar servicios compartidos, acordar cuándo una tarea está terminada y mantener las evidencias, revisiones y retrospectivas al día.