|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado avanzar con las actividades del proyecto SIGET, aunque algunas tareas nos han tomado más tiempo del previsto. En mi caso, trabajé en el desarrollo de solicitudes de equipos y tickets de soporte, además de las consultas de asignaciones mediante la API. Nos ha ayudado dividir el trabajo por historias de usuario y coordinarnos por Trello. Lo más difícil ha sido ajustar las validaciones y comprobar que los cambios no afecten otras funciones.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando aparece un problema, primero intento reproducirlo y revisar qué parte del código está fallando. Después busco una solución, hago los cambios necesarios y vuelvo a probar. Por ejemplo, en los módulos de solicitudes y tickets tuvimos que revisar permisos, evitar registros duplicados y comprobar que los datos se guardaran correctamente en PostgreSQL. También conversamos con el grupo cuando una modificación podía afectar el trabajo de otro integrante.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi aporte ha sido bueno, especialmente en la implementación y las pruebas de los módulos que me correspondieron. Me preocupé de que los formularios funcionaran, mostraran errores claros y respetaran los permisos de cada usuario. También participé en las mejoras visuales de las páginas de solicitudes y soporte. Como aspecto por mejorar, me gustaría estimar mejor los tiempos y dejar las evidencias de las pruebas más ordenadas desde el principio.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría saber si el nivel de pruebas y evidencias que estamos reuniendo es suficiente para demostrar que cumplimos los criterios de aceptación de cada historia de usuario. También sería útil recibir comentarios sobre la presentación del sistema y sobre qué aspectos conviene priorizar antes de la entrega de la siguiente fase.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora, creo que podemos mantener la distribución del trabajo, porque cada integrante conoce los módulos que ha desarrollado. De todas maneras, sería bueno coordinarnos para revisar las pruebas finales, actualizar la documentación y comprobar que la integración entre módulos funcione correctamente. Si alguna tarea necesita más apoyo, podemos repartirla según el tiempo disponible de cada uno.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo, hemos avanzado en el desarrollo de SIGET y hemos podido integrar distintas funcionalidades del sistema. Destaco que nos apoyamos para resolver dudas y que usamos Trello para organizar las historias de usuario. A veces nos cuesta calcular cuánto demorará una tarea o mantener la documentación al día, así que podríamos mejorar la coordinación de las revisiones y registrar los avances con mayor frecuencia.