Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo de Desarrollo SIGET |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGET - Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual mediante Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 26/08/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se completaron correctamente los documentos planificados para el Sprint 1. • El equipo tenía claridad sobre la mayoría de las actividades documentales que debía realizar. • Existió buena colaboración entre los integrantes para desarrollar y revisar el Documento 1.5. • Se logró establecer una definición inicial clara del proyecto SIGET y de los roles del equipo. • Se cumplió el objetivo definido para el Sprint 1 dentro del plazo establecido. | • Se presentaron dificultades para coordinar los horarios de trabajo entre los integrantes. • Algunos procesos y funcionalidades de SIGET no estaban completamente definidos al inicio del Sprint. • Fue necesario modificar información en algunos documentos a medida que se aclaraba el funcionamiento del proyecto. • En algunos momentos existieron diferencias entre las versiones de la información manejada por los integrantes. | • Mejorar la comunicación entre los integrantes para informar oportunamente los cambios realizados. • Mantener actualizados los documentos y Trello cuando se modifique alguna definición del proyecto. • Coordinar con anticipación los horarios destinados a reuniones y trabajo colaborativo. • Definir con mayor detalle los procesos y funcionalidades antes de comenzar su documentación. • Realizar revisiones grupales para verificar que todos los integrantes trabajen con la información más reciente. |