Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo de Desarrollo SIGET |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión virtual (Canal Discord del Proyecto) |
| --- | --- |
| Fecha | 09/09/2026 (19:30 - 20:45 hrs) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 (27/08/2026 al 09/09/2026) |
| Personas convocadas a la reunión | - Diego Alcaíno (Scrum Master / Desarrollador) - Ignacio Troncoso (Desarrollador) - Joaquín Riquelme (Desarrollador) |
| Personas que asistieron a la reunión | - Diego Alcaíno (Scrum Master / Desarrollador) - Ignacio Troncoso (Desarrollador) - Joaquín Riquelme (Desarrollador) |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se completaron al 100% los 6 documentos y entregables comprometidos en Trello para el Sprint 2. • Se logró definir y estructurar de manera clara las 30 Historias de Usuario con sus estimaciones en Story Points (125 SP). • Existió buena coordinación en el diseño visual de los MockUps en Figma tanto para el portal web como para la consola técnica. • Se establecieron con éxito los 22 Requisitos No Funcionales bajo la norma ISO/IEC 25010 y la Matriz R.A.C.I. • Estandarización y unificación terminológica (reemplazo de "Préstamo" por "Asignación" y "Pañol" por "Inventario/Taller"). • Se cumplió el objetivo del Sprint 2 dentro de las fechas planificadas en el cronograma. | • Se mantuvieron dificultades para coincidir en horarios de trabajo conjunto debido a la carga de la práctica profesional de los integrantes. • La redacción y desglose detallado de los criterios de aceptación en formato Gherkin tomó más tiempo del estimado inicialmente. • Surgieron dudas iniciales sobre el alcance técnico y las limitaciones de la aplicación de escritorio en PySide6 frente a la plataforma web. • Fue necesario revisar y corregir términos en varios documentos de manera iterativa para no dejar inconsistencias con la Fase 1. | • Fomentar la coordinación asíncrona mediante el canal de Discord para reportar avances y bloqueos sin depender de llamadas extensas. • Mantener el tablero de Trello sincronizado conforme se vayan subiendo los archivos definitivos al repositorio oficial. • Centralizar la documentación del sprint para evitar la dispersión de versiones entre los integrantes. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.