Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo de Desarrollo SIGET |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGET - Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual mediante Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 14/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se completaron las principales tareas planificadas para el Sprint 3 dentro del objetivo establecido. Se logró organizar y verificar la estructura oficial del repositorio GitHub y la documentación del proyecto. Se elaboró y ejecutó el script DDL de la base de datos SIGET, contemplando 34 tablas normalizadas y sus respectivas restricciones de integridad. Se avanzó en la elaboración y actualización del diccionario de datos de SIGET. Se completaron las distintas vistas de arquitectura mediante diagramas UML, permitiendo representar de mejor manera la estructura y funcionamiento del sistema. Se realizaron revisiones de coherencia entre los requisitos, arquitectura, base de datos, casos de uso y documentación del proyecto. | Se presentaron algunas dificultades al momento de coordinar y corregir los distintos diagramas de arquitectura. Algunas definiciones de la base de datos y de las vistas arquitectónicas requirieron modificaciones durante el desarrollo del Sprint. Fue necesario realizar varias correcciones para mantener la coherencia entre la documentación, los diagramas y la estructura de la base de datos. Se presentaron diferencias entre algunas versiones de los documentos y archivos trabajados por los integrantes. Algunas tareas requirieron más tiempo del inicialmente considerado debido a revisiones y correcciones necesarias. La revisión de coherencia documental se concentró principalmente hacia el final del Sprint, aumentando la cantidad de ajustes durante el cierre. | Mantener una revisión constante de la coherencia entre los documentos y artefactos desarrollados durante el Sprint. Mantener sincronizados el repositorio GitHub, Trello y los documentos utilizados por todos los integrantes. Realizar revisiones grupales durante el desarrollo y no solamente al finalizar el Sprint. Registrar oportunamente los cambios realizados en la estructura de la base de datos y arquitectura para evitar diferencias entre versiones. Distribuir las tareas de revisión y corrección durante el Sprint para evitar concentrarlas en las últimas etapas. |