Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo de Desarrollo SIGET |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGET - Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual mediante Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 28/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se logró preparar correctamente el proyecto Django de SIGET e integrarlo con PostgreSQL. Se consolidó el entorno Docker y se validó la comunicación entre los componentes principales. Se completaron las historias E1-H1 — Inicio de sesión y E1-H2 — Recuperar acceso, incorporando la autenticación externa y las validaciones asociadas. El incremento desarrollado quedó funcional y con pruebas asociadas. Además, se mantuvo la coherencia entre la implementación y la arquitectura definida para SIGET. | No fue posible completar todo el alcance originalmente planificado para el Sprint 4. Quedaron pendientes las funcionalidades relacionadas con E1-H3, gestión de activos y solicitud inicial de asignación. Durante el Sprint, el equipo decidió posponer el desarrollo funcional restante por motivos de planificación académica, por lo que dichas historias debieron ser replanificadas para el Sprint 5. Como consecuencia, el objetivo del Sprint 4 se alcanzó solo de manera parcial. El Acta contemplaba para este Sprint autenticación, roles y permisos, activos y solicitud inicial de asignación. | Ajustar el Sprint Backlog del Sprint 5 considerando explícitamente el trabajo arrastrado desde Sprint 4, evitando comprometer más alcance del que pueda ejecutarse dentro de la iteración. Registrar oportunamente los cambios de planificación en Trello y mantener sincronizados repositorio, documentación y evidencias. Realizar revisiones de avance durante el Sprint para detectar tempranamente desviaciones respecto del objetivo planificado. También se continuará aplicando la mejora identificada en Sprint 3 de mantener revisiones constantes y sincronización entre GitHub, Trello y documentos. |