Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo de Desarrollo SIGET |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGET - Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual mediante Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 18/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 5 (29/09/2026 al 18/10/2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Alcaíno Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Pudimos avanzar con los módulos principales del sistema y distribuir las tareas entre los tres integrantes. • Se trabajó en el registro y consulta de activos, las solicitudes de asignación, los servicios REST y la creación de tickets de soporte. • Las pruebas nos ayudaron a detectar errores en validaciones y permisos antes de integrar los cambios. • Trello nos sirvió para organizar las actividades y tener una referencia del avance de cada historia. | • Algunas funcionalidades dependían de otras, por lo que fue necesario coordinar los cambios antes de probarlas en conjunto. • Nos tomó más tiempo del esperado revisar casos de error, permisos y datos de prueba. • En ciertos momentos fue difícil coincidir en los horarios por las clases y la práctica profesional. • La integración de los módulos requirió revisar varias veces los servicios y las respuestas de la API. | • Definir con mayor anticipación qué necesita cada módulo para integrarse con los demás. • Seguir realizando pruebas pequeñas durante el desarrollo, en vez de dejarlas todas para el final. • Mantener Trello actualizado y registrar los cambios importantes en el repositorio. • Organizar mejor los tiempos de revisión para llegar al cierre del sprint con las evidencias ordenadas. |