Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | SIGET — Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico Grupo 7 · Sección 704D Corte de información: 16 de octubre de 2026. Equipo: Joaquín Riquelme, Diego Alcaino e Ignacio Troncoso. Versión de trabajo del informe final de Fase 2. Presenta los resultados comprobados a este corte y los compromisos aún pendientes; no corresponde al cierre del producto completo. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; bases de datos; análisis y gestión de procesos; arquitectura y seguridad informática; pruebas y aseguramiento de la calidad. Son las áreas declaradas en la Guía 1.5. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares de la industria. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. Como aplicación complementaria, el proyecto incorpora gestión de pruebas, documentación técnica y coordinación del trabajo del equipo. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | SIGET aborda la dispersión de registros de equipos, asignaciones y solicitudes de soporte TI. Cuando el inventario y la atención técnica se administran por separado, resulta difícil conocer quién utiliza un equipo, si puede asignarse y qué fallas o intervenciones ha presentado. El proyecto busca reunir estos antecedentes y controlar sus transiciones en un mismo sistema. El caso se sitúa en Chile, en una organización cliente simulada de tamaño mediano o grande, con dependencias que utilizan equipamiento tecnológico. El equipo actúa como proveedor externo de desarrollo. La solución se orienta a Usuarios solicitantes, Técnicos de soporte y Administradores del sistema, con funciones distintas para cada rol. El aporte disponible se observa en el ciclo de asignación: una solicitud aprobada no reserva un equipo; al entregar se comprueba su disponibilidad y compatibilidad; al devolver se registra su condición. Si presenta fallas, el activo pasa a En revisión y queda relacionado con un ticket, evitando que vuelva a asignarse como disponible. Este vínculo entre inventario y soporte constituye el principal valor del incremento actual. Para la profesión, el proyecto permite resolver un proceso de negocio mediante arquitectura, datos, integración y controles de seguridad. La reducción de tiempos de atención y pérdidas de activos sigue siendo un beneficio esperado. No se han medido esos efectos en una organización en producción. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar e implementar la solución informática integral SIGET mediante una arquitectura cliente-servidor dual (plataforma Web y aplicación de Escritorio), con el fin de centralizar la administración de activos TI, automatizar el control y trazabilidad de asignaciones, y gestionar solicitudes de soporte técnico y órdenes de reparación de equipamiento bajo un modelo de Service Desk para una organización cliente. Objetivos específicos y avance al corte 1. Análisis, requerimientos y diseño arquitectónico Levantar y analizar los requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad de los procesos de asignación de activos tecnológicos y de atención de soporte técnico (Service Desk), diseñando los diagramas de arquitectura, el modelado UML y los prototipos de interfaz de usuario especializados para ambas plataformas (Web y Escritorio). Avance: Documentos de requerimientos, historias, arquitectura y mockups disponibles; su actualización continúa con los incrementos. 2. Modelamiento y persistencia de datos Diseñar y construir un modelo de base de datos relacional normalizado compuesto por al menos 30 tablas en PostgreSQL, garantizando la consistencia, integridad referencial y escalabilidad para la administración de activos TI, solicitudes de asignación, tickets de soporte, órdenes de trabajo de reparación, catálogo de repuestos y bitácoras de auditoría. Avance: Modelo de 34 tablas, DDL y diccionario disponibles. La persistencia de los flujos implementados se verifica con PostgreSQL real. 3. Desarrollo e integración de servicios Desarrollar 2 APIs RESTful propias, correspondientes a Gestión de Activos y Asignaciones y Service Desk y Taller/Reparaciones, e integrar 3 APIs externas correspondientes a correo transaccional, generación de códigos QR y autenticación externa de usuarios, garantizando la interoperabilidad entre la plataforma Web, la aplicación de Escritorio y los servicios externos. Avance: APIs de activos, ciclo inicial de asignaciones y tickets implementadas; integración Auth0 disponible. Faltan capacidades posteriores de taller, correo transaccional y generación QR. 4. Construcción de módulos Web y Escritorio Construir los módulos frontend y backend de la plataforma Web de autoservicio, orientada a Usuarios solicitantes para consulta de activos, solicitudes de asignación, reporte de fallas y seguimiento de tickets, y la aplicación de Escritorio administrativa, orientada a Técnicos de soporte y Administradores del sistema para la gestión de tickets, órdenes de trabajo, diagnósticos, inventario, asignaciones, entregas y devoluciones, empleando Python, Django y PySide6. Avance: Backend y acceso Web disponibles. Faltan las pantallas conectadas de catálogo, solicitudes y tickets, y el cliente PySide6. 5. Despliegue y contenedorización Configurar y orquestar los entornos de despliegue mediante contenedores Docker y Docker Compose, asegurando la portabilidad del sistema, el aislamiento de los servicios (backend y base de datos) y la administración segura de variables de entorno. Avance: Backend y PostgreSQL configurados y verificados localmente con Docker Compose; README y .env.example disponibles. El cliente de Escritorio aún no integra el despliegue final. 6. Aseguramiento de calidad y ciberseguridad Ejecutar un plan integral de pruebas que contemple pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y auditorías de seguridad informática (mitigación de vulnerabilidades OWASP Top 10), certificando la robustez operativa y la estabilidad transaccional de la plataforma antes de su entrega. Avance: Última ejecución local disponible: 266 pruebas aprobadas, incluidas 68 con PostgreSQL real. Faltan rendimiento, seguridad integral, integración con Escritorio y consolidación de la matriz final de resultados. |
| 3. Metodología | Se utiliza Scrum para dividir el alcance en incrementos y revisar su avance según las prioridades del producto. Joaquín Riquelme cumple el rol de Product Owner, Diego Alcaino el de Scrum Master y los tres integrantes participan en desarrollo. La Guía 1.5, el Acta de Constitución y las historias de usuario establecen la base del trabajo. Trello apoya la distribución y revisión de tareas. Esta metodología permite implementar primero el ciclo de activos y asignaciones, comprobarlo con datos persistidos y utilizarlo como base del soporte técnico posterior. Los criterios de aceptación orientan qué validar y la definición de terminado contempla pruebas unitarias e integración, seguridad básica, ejecución en Docker y documentación versionada. |
| 4. Desarrollo | Definición y diseño Se definieron el problema, los roles de usuario y las reglas para gestionar los equipos y las solicitudes de soporte. La arquitectura contempla una plataforma Web de autoservicio y una aplicación de Escritorio administrativa, conectadas a un backend compartido. El modelo de datos comprende 34 tablas en PostgreSQL para usuarios, activos, asignaciones, tickets, taller, repuestos, acuerdos de nivel de servicio y auditoría. Esta estructura permite incorporar progresivamente las funcionalidades previstas. Entorno y acceso Se configuraron Django, Django REST Framework y PostgreSQL mediante Docker, junto con las variables de entorno y las instrucciones de ejecución. La autenticación se delega a Auth0 y los permisos se administran mediante roles locales. También se implementaron la recuperación de acceso y las operaciones de administración de usuarios. Las pruebas realizadas incluyen simulaciones del proveedor externo; queda pendiente consolidar la validación completa con el servicio real. Activos y asignaciones El backend permite registrar, modificar y consultar activos tecnológicos. Las solicitudes de asignación se realizan por categoría de equipo, comprobando la disponibilidad y evitando solicitudes duplicadas. El Administrador puede aprobarlas o rechazarlas, dejando registro del responsable, la fecha y la decisión. La selección del equipo físico se realiza posteriormente, durante la entrega. El Técnico puede registrar la entrega de un activo disponible y compatible con una solicitud aprobada. El sistema relaciona al usuario, la solicitud y el equipo, crea la asignación y actualiza los estados correspondientes. También permite consultar las asignaciones mediante búsquedas y filtros. La devolución incluye la recepción y evaluación inicial del equipo. Si está operativo, vuelve a quedar Disponible; si presenta daño o falla, pasa a En revisión y se genera o asocia un ticket de soporte. Los registros relacionados se actualizan de forma conjunta para evitar inconsistencias. Service Desk e interfaces Se implementó la creación inicial de tickets mediante API, incluyendo al solicitante, el activo cuando corresponde, el estado inicial y las validaciones de los datos ingresados. El portal Web cuenta con acceso y una estructura visual inicial, pero todavía requiere conectar las pantallas de catálogo, solicitudes de asignación y tickets con los servicios disponibles. La aplicación de Escritorio en PySide6 continúa pendiente de desarrollo. Los servicios implementados forman parte de las dos APIs propias previstas: Gestión de Activos y Asignaciones, y Service Desk y Taller/Reparaciones. La integración con Auth0 está disponible, mientras que el correo transaccional y la generación de códigos QR permanecen pendientes. La lectura de códigos mediante dispositivos USB HID corresponde a una integración local y no se contabiliza como API externa. Dificultades y ajustes Parte del desarrollo funcional se reprogramó por planificación académica, manteniendo los objetivos del proyecto. También surgieron conflictos al integrar cambios del repositorio realizados por distintos integrantes. Estos se resolvieron conservando las contribuciones y verificando el resultado mediante pruebas. El backend compartido y el entorno reproducible facilitaron la integración y revisión de los flujos. La continuidad del trabajo considera completar las interfaces Web, desarrollar el cliente de Escritorio y ampliar la gestión de soporte con seguimiento de tickets, diagnósticos, órdenes de trabajo y notificaciones. También permanecen previstas las funcionalidades de repuestos, identificación mediante códigos QR y reportería, junto con la consolidación de las evidencias de aceptación. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias permiten seguir la relación entre lo definido, lo implementado y lo probado. Se encuentran en el repositorio SIGET; los enlaces de referencia corresponden a la versión revisada para este informe. [E1] Guía 1.5 y Acta de Constitución: problema, objetivos, alcance dual y planificación. Sustentan los seis objetivos específicos y el contexto de organización simulada. Consultar Guía 1.5 · Acta de Constitución [E2] Product Backlog e Historias de Usuario y criterios de aceptación: alcance por historia y secuencia de desarrollo. Consultar Product Backlog · Historias y criterios de aceptación [E3] Documento de Diseño y Arquitectura Preliminar, UML, diccionario e init_siget_bd.sql: componentes, comunicación, relaciones y modelo de 34 tablas. Consultar Diseño y arquitectura · Modelo de datos · Script SQL [E4] Código Django/DRF y API_DOCS.md: contratos, validaciones, permisos y operaciones de activos, asignaciones y tickets iniciales. Las pruebas de E3-H8 y E4-H11 comprueban estados, trazabilidad, transacciones y acceso por rol. Consultar Documentación REST [E5] Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example y README: reproducibilidad del backend y PostgreSQL e instrucciones para configurar el entorno. Consultar Ejecución y configuración [E6] Pruebas de usuarios, activos, asignaciones y tickets: última ejecución local disponible con 266 pruebas aprobadas, de las cuales 68 utilizaron PostgreSQL real y 198 emplearon dobles de prueba. El resumen registrado fue «Ran 266 tests in 15.224s — OK». Pyright finalizó sin errores. Estos resultados respaldan el incremento comprobado; no sustituyen las pruebas de rendimiento, seguridad integral ni la aceptación final. Consultar Pruebas del backend · Pruebas E3-H8 · Pruebas E4-H11 Las instrucciones de ejecución y configuración se incluyen en el README. Las pruebas utilizan una base separada de los datos de trabajo. El registro de resultados y las capturas de los flujos integrados deben consolidarse en las evidencias del cierre. [E7] Seguimiento Scrum: Sprint Backlogs, registros de reuniones y retrospectivas de cada Sprint. Consultar Seguimiento Scrum |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El trabajo realizado mantiene las líneas de interés profesional declaradas al inicio: desarrollo de software, modelamiento de datos, integración de sistemas, seguridad y calidad. La vinculación entre inventario y soporte permitió abordar una necesidad de las áreas TI y relacionar los requerimientos con reglas que deben sostenerse durante todo el flujo. La experiencia con las asignaciones y devoluciones muestra la necesidad de diseñar transacciones, controlar permisos y verificar que las fallas no dejen registros parciales. La resolución de conflictos de integración también refuerza la importancia de coordinar cambios, revisar el código compartido y conservar pruebas que permitan comprobar su resultado. Como proyección del equipo, se busca profundizar en desarrollo backend, integración de servicios, arquitectura cliente-servidor y prácticas de pruebas y seguridad. Las siguientes iteraciones permitirán ampliar esta experiencia con PySide6 y los procesos de taller. La valoración definitiva de los aprendizajes y las proyecciones individuales corresponde al cierre del proyecto y a las evidencias de cada integrante. |