Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo de Desarrollo SIGET |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGET - Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual |
| --- | --- |
| Fecha | 26/10/2026 |
| Horario | 20:30 a 21:30 (hora de Chile, UTC-3) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 6 (19/10/2026 al 26/10/2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Alcaíno Joaquín Riquelme Ignacio Troncoso Julio Tapia |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Alcaíno Joaquín Riquelme Ignacio Troncoso |
| Personas que no asistieron | Julio Tapia |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Integramos la aplicación de escritorio con las APIs y completamos la navegación del portal del solicitante. • Terminamos la gestión y el seguimiento de tickets, el registro de diagnósticos y las órdenes con pausa y reasignación. • Incorporamos correo, centro de avisos y evaluación del servicio para mantener informado al solicitante. • La auditoría y los mantenedores de catálogos facilitaron la revisión de operaciones y la administración de los activos. • Las pruebas en PostgreSQL ayudaron a comprobar permisos, validaciones y cambios de estado. | • Al integrar cambios en archivos compartidos aparecieron diferencias entre plantillas y formularios que fue necesario corregir. • La revisión de las órdenes detectó problemas con operaciones simultáneas y duplicados; tuvimos que ajustar las validaciones. • Algunas pantallas mostraban acciones que no correspondían al perfil conectado y no siempre quedaba claro qué debía hacer el técnico. • La revisión final se concentró cerca del cierre y dejó menos tiempo para ordenar los registros del sprint. | • Actualizar el repositorio antes de modificar archivos compartidos y avisar al equipo cuando cambien los contratos de las APIs. • Probar cada entrega con los tres perfiles y revisar tanto los botones visibles como los permisos del backend. • Incluir pruebas de duplicados y operaciones simultáneas durante el desarrollo de tickets y órdenes. • Distribuir las revisiones durante la semana y reservar el cierre para comprobar resultados y completar los registros. • Mantener coordinados los cambios de tickets, órdenes y activos antes de integrar nuevas operaciones de taller. |